## Slide 1: نقشه راه پروژه های هوش تجاری
طیبه قنبری
Notes: هوش تجاری باید منجر به ارزشی برای سازمان شود. لازم است به صورت شفاف و روشن مزایای حل مشکل تجاری و یا ایجاد یک فرصت تجاری بیان شود.

## Slide 2: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
Notes: مشکل ترین بخش از پیاده سازی یک پروژه هوش تجاری رسیدن به پاسخ این پرسش است: "مشکل ما چیست؟"
سازمان باید توجیهی قوی برای نیازمندی خود به یک راهبرد هوش تجاری داشته باشد و توازنی میان سود و زیان خود در انجام آن را نشان دهد.
مزایای مشهود و محسوس: افزایش تعداد مشتری، کاهش هزینه
مزایای نامشهود و نامحسوس: افزایش اعتبار سازمان

## Slide 3: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
Notes: اگر هیچ دلیل تجاری روشنی برای برنامه کاربردی هوش تجاری وجود نداشته باشد، توجیه یک پروژه هوش تجاری مشکل است.
نیاز یا نیازهایی که باعث شده است تا شما به فکر یک پروژه تجاری باشید و روش های تصمیم یار کنونی که سیستم پاسخگوی آن نیست، باید شرح داده شوند.
همیشه برنامه کاربردی هوش تجاری مشکل تجاری را حل نمی کند و ممکن است فرصت کسب و کار مناسبی در اختیار قرار دهد.

## Slide 4: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
Notes: راه حل های مبتنی بر سیستم تصمیم یار کنونی و همچنین دلایل ناکارآمد بودن آنها بررسی می شوند. در واقع دلایلی که راه حل های کنونی قادر نیستند اطلاعات لازم جهت تسکین مشکل تجاری را فراهم کنند، باید به خوبی فهمیده شوند.
منابع ناکافی، کارهای ناتمام، مشکل دستیابی و ادغام داده ها و همچنین کیفیت نامناسب داده ها می توانند از جمله این دلایل باشند.

## Slide 5: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
Notes: باید توجه ویژه ای نیز به رویه های عملیاتی داشته باشید.
عدم اطمینان نیروهای کسب و کار به اطلاعاتی که به آنها تحویل داده می شود، ممکن است باعث ایجاد مشکل تجاری شود.
مشکلات ناشی از داده های بدون کیفیت، نتیجه ورود نادرست و ناقص داده است
ممکن است مشکل تجاری رابطه تنگاتنگی با این رویه ها و داده ها داشته باشد.

## Slide 6: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
Notes: در دنیای تجاری کنونی ماندن در رقابت بسیار بااهمیت است و بدین منظور شما باید بدانید که رقیبانتان در حال انجام چه کاری هستند.
دانستن موفقیت ها و شکست های رقیبان بسیار سودمند است.
اینکه چگونه ابتکارات در تیم تصمیم یار آنها باعث افزایش یا معرفی محصول جدید شده است، می تواند مفید باشد.
هوش رقابتی و هوش بازاریابی نیز مفاهیمی هستند که در این راستا قرار گرفته اند.

## Slide 7: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
تعیین اهداف عینی برای انجام پروژه هوش تجاری
Notes: پس از معرفی مشکل تجاری و فهمیدن نواقص محیط کنونی، قادر خواهید بود تا به صورت شفاف اهداف عینی پروژه هوش تجاری را بیان کنید.
با مقایسه این اهداف و اهداف راهبردی سازمان، باید مطمئن شوید که آنها در یک راستا قرار دارند.

## Slide 8: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
تعیین اهداف عینی برای انجام پروژه هوش تجاری
پیشنهاد راه حل هوش تجاری
Notes: پس از تعیین اهداف عینی پروژه و با کمک نتایج تحلیل محیط کنونی که شامل راه حل های تصمیم یار فعلی می شوند، هنگام آن رسیده است که یک راه حل هوش تجاری پیشنهاد شود.
مشکل تجاری ممکن است آنقدر پیچیده باشد که با این پیشنهاد نتوان به یکباره آن را رفع نمود.
در چنین مواردی می توان از رویکردهای تکرار شوند استفاده کرد. در این حالت نیازهای برآورده نشده از پروژه های هوش تجاری قبلی ارزشیابی می شوند و می توانید در مورد شامل شدن آن پروژه ها تصمیم گیری کنید.

## Slide 9: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
تعیین اهداف عینی برای انجام پروژه هوش تجاری
پیشنهاد راه حل هوش تجاری
اجرای تحلیل هزینه-سود
Notes: هزینه و سود پروژه هوش تجاری بررسی می شود.
سخت افزار و نرم افزار جدید، ابزارهای نو، هزینه نگهداری و آموزش محاسبه خواهند شد.
فراموش نکنید که هزینه های مربوط به نیروهای جدید نیز لحاظ شوند. راهبری ابزارهای جدید و یا اجرای فعالیت های جدید تجاری مانند داده کاوی نیازمند استخدام نیروهای متخصص است.
از طرفی دیگر سودهای مشهود(مانند سود مالی بیشتر) و غیرمشهود (مانند رضایت بیشتر مشتریان) نیز محاسبه خواهند شد.
روش ها و مدل های متفاوتی برای تحلیل هزینه-سود وجود دارد که محاسبه برگشت سرمایه، نقطه سر به سر و بازده سرمایه گذاری از رایج ترین آنها به شمار می رود.

## Slide 10: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
تعیین اهداف عینی برای انجام پروژه هوش تجاری
پیشنهاد راه حل هوش تجاری
اجرای تحلیل هزینه-سود
تشخیص ریسک ها
Notes: ریسک ها عوامل و شرایطی هستند که ممکن است پروژه را به خطر بیاندازند.
ریسک ها می توانند ناشی از فناوری استفاده شده در پیاده سازی پروژه، پیچیدگی قابلیت ها و فرایند پیاده سازی شده، یکپارچه سازی مولفه های مختلف و داده ها، سازمان و حمایت مالی و معنوی آن، تیم پروژه و سطوح مهارت ها و تعهدات آنها و نیز سرمایه گذاری های مالی باشد.
می توانید برای هر یک از این گروه های شش گانه مواردی را ذکر و شدت آن را در پروژه هوش تجاری بررسی کنید.
در صورت امکان درصد وقوع ریسک و تاثیر آن نیز بر روی پروژه تحلیل می شود.

## Slide 11: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
تعیین نیازهای کسب و کار
ارزیابی سیستم‌های تصمیم‌گیری کنونی
ارزیابی رویه‌ها و منابع اطلاعاتی
ارزیابی رقیبان
تعیین اهداف عینی برای انجام پروژه هوش تجاری
پیشنهاد راه حل هوش تجاری
اجرای تحلیل هزینه-سود
تشخیص ریسک ها
تدوین گزارش ارزیابی
Notes: نیاز تجاری که ناشی از مشکل یا فرصت تجاری است، همراه با راه حل های تصمیم یار هوش تجاری توصیف می شوند.
این توصیف شامل تحلیل هزینه-سود و ریسک ها نیز می شود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده نیز در قالب یک گزارش به حامی تجاری و همچنین به مدیران ارشد تحویل داده خواهد شد

## Slide 12: گام اول: تشخیص مورد کسب و کار
Notes: تحویل دادنی گام اول "ارزیابی مورد تجاری" است. شامل اهداف راهبردی سازمان، اعداف عینی پروژه هوش تجاری پیشنهاد شده، نیازهای کسب و کار (مشکلات و فرصت ها)، چگونگی رفع این نیازها توسط راه حل هوش تجاری، نتایج تحلیل ریسک، تحلیل سود-هزینه و توصیه هایی جهت بهبود فرآیند کسب و کار

## Slide 13: گام دوم: ارزشیابی زیرساختار سازمان
Notes: از دو دیدگاه:
زیرساخت فنی: سخت افزار، شبکه، میان افزار، سیستم های مدیریت پایگاه داده ها و به طور کلی ابزارهای فنی
زیرساخت غیرفنی: مدل منطقی داده ها، متاداده ها، استانداردها

## Slide 14: گام سوم: برنامه ریزی پروژه
چه تحویل داده خواهد شد؟
چه وقت طول می کشد تا انجام شود؟
هزینه آن چقدر است؟
چه کسانی آن را انجام خواهند داد؟
Notes: از دو دیدگاه:
زیرساخت فنی: سخت افزار، شبکه، میان افزار، سیستم های مدیریت پایگاه داده ها و به طور کلی ابزارهای فنی
زیرساخت غیرفنی: مدل منطقی داده ها، متاداده ها، استانداردها
تعیین نیازمندی های پروژه
تعیین شرایط فایل ها و پایگاه داده ها
تعیین یا اصلاح تخمین های هزینه
اصلاح ارزشیابی ریسک ها
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت
آماده سازی منشور پروژه
ایجاد یک طرح پروژه

## Slide 15: گام چهارم: معرفی نیازمندی های پروژه
تعریف نیازمندی های مربوط به زیرساخت فنی
تعریف نیازمندی های مربوط به ارتقا زیرساخت غیرفنی
تعریف نیازمندی های گزارش گیری
تعریف نیازمندی هایی برای داده های منبع
مرور محدوده پروژه
توسعه مدل منطقی داده ها
تعریف توافق نامه های ابتدایی در سطح خدمات
تهیه سند نیازمندی های برنامه کاربردی
Notes: صفحه 47 اسماعیلی

## Slide 16: گام پنجم: تحلیل داده ها
تحلیل منابع داده خارجی
پالایش مدل منطقی داده ها
تحلیل کیفیت داده های منبع
توسعه مدل منطقی داده ها
تدوین چگونگی پالایش داده ها
Notes: با داشتن داده های صحیح و دقیق تر (تمیزتر) مقدار زیادی از مسیر پروژه هوش تجاری خود را طی کرده اید.

## Slide 17: گام هشتم: طراحی انبار داده
مرور نیازمندی های دستیابی داده ها
تعیین نیازمندی های تلخیص و تجمیع
طراحی پایگاه داده هوش تجاری
طراحی فیزیکی پایگاه داده ها
ساخت پایگاه داده های هوش تجاری
توسعه رویه های نگهداشت پایگاه داده ها
آمادگی جهت پایش و تنظیم طراحی های پایگاه داده ها
آمادگی جهت پایش و تنظیم طراحی های پرسش

## Slide 18: گام نهم: استخراح/تبدیل/بارگذاری
Notes: داده های ناهمگن به درون قالبی استاندارد

## Slide 19: گام دوازدهم: توسعه برنامه کاربردی
تعیین نیازمندی های نهایی پروژه
طراحی برنامه کاربردی
ساخت و آزمون ماجول های برنامه های کاربردی
آزمون برنامه های کاربردی
آمادگی جهت آموزش دستیابی و تحلیل داده ها

## Slide 20: گام شانزدهم: ارزشیابی نسخه
Notes: برنامه های کاربردی هوش تجاری درگیر بررسی و پدیدار شدن نیازهای جدید اطلاعاتی هستند.
با تغییر نیازها و اهداف سازمان، محیط هوش تجاری نیز به پیروی از آن باید تغییر کند. هیچگونه روش کاربردی وجود ندارد که تمام پرسش های احتمالی را در طراحی اولیه برنامه هوش تجاری تخمین بزند.
آمادگی برای مرور پس از پیاده سازی
سازماندهی جلسات مرور پس از پیاده سازی
هدایت جلسات مرور پس از پیاده سازی
پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسات

## Slide 21: مثال کاربردی از هوش تجاری
شرکت سیسکو
Notes: صفحه 83 اسماعیلی

## Slide 22: مثال کاربردی از هوش تجاری
شرکت BNSF
Notes: صفحه 84 اسماعیلی

## Slide 23: مثال کاربردی از هوش تجاری
کارخانه بن وجری
Notes: صفحه 85 اسماعیلی